Acta de Reunión

**Fecha**: 25/04/2014

**Asistentes**:

* Jose Ángel Rendo
* David Llamazares
* Carlos Huguet

**Objetivos**:

* Seguimiento del proyecto.
* Valoración de la documentación realizada hasta el momento y la que queda por hacer:
  1. Documento de propuesta de proyecto: HECHO
  2. Documento de definición de proyecto: HECHO a falta de diagrama GANTT.
  3. Documento de plan de proyecto: HECHO
  4. Documento de requisitos: EN PROGRESO
  5. Documento de casos de uso: EN PROGRESO
  6. Documento de prototipo: EN PROGRESO
  7. Análisis del sistema: POR HACER
  8. Diseño del sistema: POR HACER
  9. Sistemas: POR HACER
  10. Plan de pruebas: POR HACER
  11. Informes de pruebas, incidencias, etc: POR HACER
  12. Informe final: POR HACER
* Valoración de la funcionalidad de la aplicación móvil realizada hasta el momento:
  1. Login.
  2. Recordar contraseña.
  3. Unlogin.
  4. Búsqueda de pacientes.
  5. Recuperación de los datos de un paciente y visualización por pantalla
  6. Alta de pacientes.
  7. Edición de pacientes.
  8. Listado de exploraciones hechas a un paciente.
  9. Alta de una nueva exploración.
  10. Modificación de una exploración hecha a un paciente.
  11. Alta del antecedente personal asociado a una exploración.
  12. Listado de gráficas asociadas a una exploración.
  13. Visualización de gráficas.
  14. Listado de vídeos asociados a una exploración.
  15. Grabación, compresión subida al servidor y persistencia de esos datos en la aplicación.
  16. Visualización de vídeos.
* Valoración de la funcionalidad de la aplicación de servidor realizada hasta el momento:
  1. Login
  2. Búsqueda y listado de usuario
  3. Alta de usuarios
  4. Edición de usuarios
  5. Eliminación de usuarios
  6. Búsqueda y listado de pacientes
  7. Acceso a paciente
  8. Alta y modificación de pacientes
  9. Listado de exploraciones de paciente
  10. Subida de ficheros EMT asociados a exploraciones de pacientes
* Se considera la posibilidad de rescindir el contrato con Jaime Marinas debido a la nula aportación y compromiso con el equipo. Se decide de enviar un email al responsable del proyecto, Andrés Castillo, para ver las opciones que tiene el equipo de desarrollo para poder tomar una decisión.