Acta de Reunión

**Fecha**: 06/05/2014

**Asistentes**:

* Jose Ángel Rendo
* David Llamazares
* Carlos Huguet
* Andrés Castillo
* Victor Mártin (Decano)

**Objetivos**:

* Presentación de la beta de la aplicación móvil y aplicación web.
* Presentación de la documentación.
* Cambio del alcance de las Faqs. Se deshecha la idea inicial que tenía el equipo sobre las Faqs y se define la creación de reglas de dos tipos:

- Identificar campos que deben ser rellenados si otros están rellenados y si no están rellenados se mostraría un mensaje informando al usuario. El usuario puede ignorarlo y hacerlo otro día.

Ese mensaje se visualizara en la cabecera con un icono de warning.

hay 1..n posibilidades y 1..n campos obligatorios que se deben rellenar.

Se hará con dos árboles cuyas ramas principales serán las páginas y las hojas serán los campos de cada página

Es opcional meter un campo descripción.

- Combinando el contenido de varios campos hacer sugerencias al usuario.

Cambiar nombre Gráficas EMT por Gráficas de Análisis de Movimiento

En antecedentes relacionados PCI el tipo de diagnostico PCI debe ser excluyente (radiobutton en vez de checkbox).

* Comunicación oficial al decano y al director del proyecto de la expulsión del equipo de Jaime Marinas