Acta de Reunión

**Fecha**: 25/04/2014

**Asistentes**:

* Jose Ángel Rendo
* David Llamazares
* Carlos Huguet

**Objetivos**:

* Seguimiento del proyecto.
* Valoración de la documentación realizada hasta el momento y la que queda por hacer:
  1. Documento de propuesta de proyecto: HECHO
  2. Documento de definición de proyecto: HECHO a falta de diagrama GANTT.
  3. Documento de plan de proyecto: HECHO
  4. Documento de requisitos: EN PROGRESO
  5. Documento de casos de uso: EN PROGRESO
  6. Documento de prototipo: EN PROGRESO
  7. Análisis del sistema: POR HACER
  8. Diseño del sistema: POR HACER
  9. Sistemas: POR HACER
  10. Plan de pruebas: POR HACER
  11. Informes de pruebas, incidencias, etc: POR HACER
  12. Informe final: POR HACER
* Valoración de la funcionalidad de la aplicación móvil realizada hasta el momento:
  1. Login.
  2. Recordar contraseña.
  3. Unlogin.
  4. Búsqueda de pacientes.
  5. Recuperación de los datos de un paciente y visualización por pantalla
  6. Alta de pacientes.
  7. Edición de pacientes.
  8. Listado de exploraciones hechas a un paciente.
  9. Alta de una nueva exploración.
  10. Modificación de una exploración hecha a un paciente.
  11. Alta del antecedente personal asociado a una exploración.
  12. Listado de gráficas asociadas a una exploración.
  13. Visualización de gráficas.
  14. Listado de vídeos asociados a una exploración.
  15. Grabación, compresión subida al servidor y persistencia de esos datos en la aplicación.
  16. Visualización de vídeos.
* Valoración de la funcionalidad de la aplicación de servidor realizada hasta el momento:
  1. Login
  2. Búsqueda y listado de usuario
  3. Alta de usuarios
  4. Edición de usuarios
  5. Eliminación de usuarios
  6. Búsqueda y listado de pacientes
  7. Acceso a paciente
  8. Alta y modificación de pacientes
  9. Listado de exploraciones de paciente
  10. Subida de ficheros EMT asociados a exploraciones de pacientes